Product eier

 Nora

Team

* Mike – utvikler
* Ulrik – tester
* Oliver. L – drift
* Oliver. W – scrum master

Underveis dokumentasjon:

(vi har også lagt in issues i back log)

Sprint 1

Mandag

* Utdeling av roller
* Lage issues
* Sette opp FTP server
* Lage en felles git repository
* Begynne på websiden for påmeldingen

Tirsdag

* Standup møte
* Utvide issues i GitHub prosjektet
* Testing av FTP server
* Sette opp og konfigurere FTP server ferdig
* Fikse GitHub Branch løsning
* Jobbe videre på påmeldings websiden
* Underveis dokumentasjon/log på hva som er gjort og ikke

Torsdag

* Satt opp bruker registrering
* Fikse feil med FTP server
* Lage log inn system
* Sette opp nødvendige websider og sette opp flask for websiden

Fredag

* Lage dokumentasjon for lan oppsett for arrangør
* Gå igjennom dokumentasjon for lan oppsettet med drift rollen
* Fikse installasjon av wolfstein på FTP server
* Gjøre ferdig websiden
* Legge in alle nye endringer og dokumentasjon på git
* Levere git link

Sprint 2

Mandag

* Standup møte med gruppa
* Planleggingsmøte med lærer
* Få oversikt over hvem som skal hva framover
* Fordele opp flere oppgaver på kaban i git projects
* Sette en plan for turnering oppsettet
* Starte å jobbe med turnerings oppsettet

Tirsdag

* Videre jobbing med turnering oppsettet
* Fikse oppsett av Wolfensteing Ubuntu
* Teste wolfenstein lan

 Torsdag

* Fikse lan oppsett så vi kunne spille wolfstein sammen
* Gjøre bonusoppgaven (lage turnering oppsett på websiden)
* Standup møte
* Gikk over hva som manglet og det som måtte bli gjort
* Vi fikk spilt

Fredag

* Gå over dokumentasjon
* Se over at vi gjør alt oppgaven spør om
* Møte med lærer (vise fram det vi har lagd osv)
* Retrospektiv